**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI TUẦN 3**

**Ngày:** 24/09/2022

**Đề tài: Xây dựng website xem phim bằng MERN Stack**

**Nhóm:**

* Lê Duy Bách 18110253
* Nguyễn Thành Long 18110313

1. **Thiết kế API của Admin (Back-end)**

Nhóm chúng em đã thiết kế được các API phần thêm, xóa thể loại, quốc gia. Thêm xóa sửa tác giả và diễn viên. API phần đăng ký, đăng nhập.

**Text

Description automatically generated**

**Text

Description automatically generated**

* Tất cả đều đã được test bằng POSTman và thực thi được các API.

1. **Tiến độ thực hiện đề tài**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời gian | Công việc | Ghi chú |
| 1 | 5/9 – 11/9 | Tìm hiểu, khảo sát các trang web xem phim. Tìm hiểu về công nghệ lưu trữ phim trên mega.io | Hoàn thành |
| 2 | 12/9 – 18/9 | Thiết kế database, khởi tạo project. | Hoàn thành |
| 3 | 19/9 – 25/9 | Thiết kế các API cho admin. | Hoàn thành |
| 4 | 26/9 – 2/10 | Thiết kế giao diện trang chủ, thiết kế API thêm xóa sửa phim, trang phim. |  |
| 5 | 3/10 – 9/10 | Thiết kế API cho user. |  |
| 6 | 10/10 – 16/10 | Hoàn thiện trang chủ, trang xem phim.  Viết trang thêm thể loại, quốc gia. |  |
| 7 | 17/10 – 23/10 | Thiết kế API thêm user, diễn viên, tác giả. |  |
| 8 | 24/10 – 30/10 | Hoàn thiện trang thông tin phim, thêm user, thêm tác giả, diễn viên. |  |
| 9 | 31/10 – 06/11 | Tạo trang tìm kiếm phim và hoàn thiện chức năng tìm kiếm phim. |  |
| 10 | 07/11 – 13/11 | Thêm tính năng gợi ý phim cho người dùng theo thể loại và lượt xem. |  |
| 11 | 14/11 – 20/11 | Thêm phần rating phim và bình luận phim. |  |
| 12 | 21/11 – 27/11 | Hoàn thiện các chức năng trên trang xem phim. Up website lên hosting. |  |
| 13 | 28/11 – 04/12 | Viết báo cáo, slide, bắt lỗi |  |